БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

Интернет-магазин комиксов

Общая таблица расходов и детализированное распределение по этапам проекта

1. ОБЩАЯ ТАБЛИЦА РАСХОДОВ

Данная таблица показывает полное распределение бюджета на 12 месяцев разработки проекта.

| Статья расходов | Анализ и планирование (1,5 мес), руб | Проектирование (1,5 мес), руб | Дизайн-макет (1,5 мес), руб | Разработка (6 мес), руб | Тестирование и отладка (1,5 мес), руб | ИТОГО, руб. | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заработная плата + налог | 50850 | 118650 | 118650 | 339000 | 135600 | 762750 | 63,6% |
| Виртуальный офис | 6 000 |  | 6 000 | 24 000 | 6 000 | 48 000 | 4,0% |
| Хостинг и домен |  |  |  |  | 75 000 | 75 000 | 6,3% |
| Реклама после разработки |  |  |  |  |  | 150 000 | 12,5% |
| Резерв |  |  |  |  |  | 164 250 | 13,7% |
| ИТОГО за разработку в базисный год | 56 850 | 118 650 | 124 650 | 363 000 | 216 600 | 1 200 000 | 100,0% |

Общий бюджет проекта: 1.2 млн рублей

2. ДЕТАЛИЗИРОВАННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ЭТАПАМ

Данная таблица показывает детальное распределение всех статей расходов по пяти этапам проекта. Каждая строка представляет определённую статью расходов, а столбцы показывают её распределение по этапам в зависимости от интенсивности работ.

| Статья расходов | Анализ и планирование (1,5 мес) | Проектирование (1,5 мес) | Дизайн-макет (1,5 мес) | Разработка (6 мес) | Тестирование и отладка (1,5 мес) | ИТОГО (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Социальные налоги (13%) | 5 850 | 13 650 | 13 650 | 39 000 | 15 600 | 87 750 |
| Маркетолог (аутсорсинг) | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 0 | 45 000 | 180 000 |
| CMS-разработка (WordPress) | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 75 000 | 375 000 |
| Дизайн и прототипирование | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 120 000 |
| Виртуальный офис | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 24 000 | 6 000 | 48 000 |
| Хостинг и домен | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 75 000 |
| Реклама после разработки | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 |
| Резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 250 |
| ИТОГО | 56 850 | 124 650 | 124 650 | 363 000 | 366 600 | 1 035 750 |

3. ИТОГО ПО ЭТАПАМ

| Этап проекта | Бюджет этапа (руб.) | % от проекта |
| --- | --- | --- |
| Анализ и планирование | 56 850 | 5.5% |
| Проектирование | 124 650 | 12.0% |
| Дизайн-макет | 124 650 | 12.0% |
| Разработка | 363 000 | 35.0% |
| Тестирование и отладка | 366 600 | 35.4% |
| ИТОГО | 1 035 750 | 100.0% |

4. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ЭТАПОВ

Проект планируется в период с ноября 2025 года по октябрь 2026 года.

| Этап | Начало | Завершение |
| --- | --- | --- |
| Анализ и планирование | ноябрь 2025 | декабрь 2025 |
| Проектирование | декабрь 2025 | январь 2026 |
| Дизайн-макет | январь 2026 | февраль 2026 |
| Разработка | февраль 2026 | август 2026 |
| Тестирование и отладка | август 2026 | октябрь 2026 |
| Реклама после разработки | октябрь 2026 | декабрь 2026 |

5. ИТОГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Общий бюджет проекта | 1 200 000 рублей |
| --- | --- |
| Рабочий бюджет (12 месяцев) | 1 035 750 рублей |
| Резервный фонд | 164 300 рублей |